QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

Phần A - Thiết kế vận hành Scrum

- Độ dài Sprint: 2 tuần (tổng cộng 4 Sprint).

  - Lý do: Khung thời gian 8 tuần là khá ngắn, độ dài 2 tuần đủ để nhóm phát triển làm ra một Increment (phần tăng trưởng) có giá trị để Kế toán/Marketing dùng thử, đồng thời đủ ngắn để tiếp nhận và phản hồi với các thay đổi yêu cầu nhanh chóng mà không làm lãng phí tài nguyên

- Phân bổ 3 vai trò Scrum cho Đội Hoa:

  - Product Owner (PO): Đại diện tiếng nói của Marketing, Kế toán và Khách hàng; chịu trách nhiệm định nghĩa, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong Product Backlog (như tỷ lệ đổi điểm, quy tắc hết hạn); nghiệm thu kết quả cuối Sprint

  - Scrum Master (SM / BA): Là người bảo vệ quy trình Scrum (đảm bảo Sprint dài 2 tuần không bị phá vỡ giữa chừng); đóng vai trò cầu nối giải quyết xung đột ưu tiên giữa Marketing và Kế toán; hỗ trợ PO viết đặc tả (BA) và tháo gỡ các trở ngại cho nhóm phát triển

  - Development Team (Nhóm Phát triển): Tự quản lý và ra quyết định về mặt kỹ thuật, chịu trách nhiệm ước lượng khối lượng công việc, code và kiểm thử các tính năng tích/đổi/thu hồi điểm, cam kết bàn giao sản phẩm đạt Definition of Done vào cuối mỗi Sprint

- Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review

  - Trụ cột Scrum thể hiện: Thanh tra (Inspection) & Thích nghi (Adaptation).

  - Giải thích: Trong sự kiện này, đội Hoa trình bày tính năng tích/đổi điểm đã chạy thực tế. Marketing và Kế toán sẽ thanh tra xem hệ thống tính toán đã chuẩn chưa, từ đó thích nghi bằng cách cập nhật ngay Product Backlog cho Sprint tiếp theo (ví dụ: cần thêm báo cáo nếu Kế toán thấy khó đối soát)

Phần B - Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

Tiêu chí phân loại ưu tiên:

- Must have: Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hoàn thành luồng Tích/Đổi cơ bản và bảo vệ an toàn tài chính (ngăn thất thoát)

- Should have: Tính năng quan trọng giúp minh bạch dữ liệu và hỗ trợ đối soát/hỗ trợ khách hàng, nhưng thiếu nó hệ thống vẫn chạy được luồng chính

- Could have: Tính năng cộng thêm giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng, có thể làm nếu dư nguồn lực

- Won't have this time: Tính năng phức tạp, chưa cần thiết cho giai đoạn giữ chân khách hàng hiện tại (out of scope)

Danh sách Product Backlog:

- [Must] Tính năng Tích điểm: Tự động cộng điểm (10.000đ = 1 điểm) ngay khi đơn hàng chuyển trạng thái hoàn tất/thành công.

- [Must] Tính năng Đổi điểm: Cho phép khách hàng quy đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán (100 điểm = 20.000đ).

- [Must] Tính năng Thu hồi điểm: Tự động trừ lại số điểm đã tích (hoặc ghi nhận âm điểm) nếu đơn hàng bị hoàn/hủy sau khi đã thanh toán.

- [Should] Lịch sử Loyalty: Màn hình hiển thị chi tiết lịch sử biến động điểm (cộng, trừ, lý do, thời gian) để người dùng xem và Kế toán đối soát.

- [Could] Cảnh báo điểm sắp hết hạn: Gửi thông báo (Push notification) cho khách hàng 30 ngày trước khi điểm bị tự động trừ do hết hiệu lực 12 tháng

- [Won't] Chuyển nhượng điểm: Cho phép người dùng chuyển điểm Loyalty sang cho tài khoản GreenMart khác

Chốt hạng mục cho Sprint 1: Dựa trên ràng buộc (làm trọn “Must” và tối đa 2 “Should”), danh sách Sprint 1 bao gồm: Hạng mục 1, 2, 3 và 4

Phần C - Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục được chọn: Hạng mục 2 - Tính năng Đổi điểm (Must have)

Acceptance Criteria (AC):

- AC1 (Luồng thành công - Đổi điểm cơ bản):

  - Given khách hàng có 120 điểm trong ví và giỏ hàng chưa áp dụng ưu đãi nào

  - When khách chọn đổi 100 điểm

  - Then hệ thống trừ 100 điểm trong ví, tự động giảm 20.000đ vào tổng tiền thanh toán của đơn hàng hiện tại

- AC2 (Bẫy dữ liệu - Không đủ số dư quy đổi):

  - Given khách hàng chỉ có 80 điểm trong ví

  - When khách hàng mở giao diện thanh toán đơn hàng

  - Then nút/tùy chọn "Đổi 100 điểm lấy 20.000đ" bị vô hiệu hóa (disable) và hiển thị dòng chữ “Bạn cần thêm 20 điểm để quy đổi”

- AC3 (Bẫy dữ liệu/Ngoại lệ - Trùng lặp ưu đãi không cộng dồn):

  - Given giỏ hàng của khách đã áp dụng mã freeship (hoặc khuyến mãi khác từ hệ thống) và khách đang có >100 điểm

  - When khách tick chọn đổi thêm 100 điểm

  - Then hệ thống hiển thị thông báo "Điểm Loyalty không được áp dụng cộng dồn cùng các ưu đãi khác", từ chối áp dụng đổi điểm và tổng tiền/số dư điểm giữ nguyên

Definition of Done (DoD) chung cho Sprint 1:

- Source code phải được review và chấp thuận (approve) bởi ít nhất 01 Developer khác không trực tiếp viết đoạn code đó

- Tất cả các tính năng hoàn thành phải không có lỗi nghiêm trọng (Zero Blocker/Critical bugs) khi test trên môi trường Staging

- Các quy tắc tính điểm, nghiệp vụ phải được BA tài liệu hóa và cập nhật lên Confluence để bàn giao cho phòng Kế toán

Phần D - Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống: Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi (100 điểm = 25.000đ) ngay giữa Sprint 1.

1. Cách tiếp nhận mà không phá vỡ Sprint hiện tại:

- Scrum Master/PO sẽ giải thích cho Marketing nguyên tắc: Phạm vi (Sprint Backlog) của Sprint hiện tại đã bị khóa để đảm bảo đội phát triển có thể tập trung bàn giao Increment chất lượng đúng hạn

- Sự thay đổi này sẽ KHÔNG được lập trình ngay lập tức. Thay vào đó, PO sẽ ghi nhận yêu cầu mới này, cập nhật nó thành một Ticket điều chỉnh tham số (Config) với độ ưu tiên cao nhất trong Product Backlog để đưa vào Sprint 2 (sẽ bắt đầu ngay sau vài ngày tới)

- Trong Sprint 1, Đội Hoa vẫn tiếp tục hoàn thành logic đổi điểm với tỷ lệ cũ (20.000đ) để hoàn thiện luồng kỹ thuật nền tảng. (Trong trường hợp việc ra mắt tính năng với giá cũ gây thiệt hại nghiệm trọng cho chiến dịch, PO là người duy nhất có quyền Hủy Sprint - Cancel Sprint, tuy nhiên với thay đổi config nhỏ, việc đưa vào Sprint 2 là tối ưu nhất)

2. Tác động đến tài liệu (Cần cập nhật những gì):

- Product Backlog (Phần B): Cập nhật mô tả của Hạng mục số 2 thành tỷ lệ mới (100 điểm = 25.000đ)

- Acceptance Criteria (Phần C): Cần sửa lại các con số trong AC1 và AC2 (nếu có nhắc đến số tiền). Ở AC1, Then sẽ đổi thành “tự động giảm 25.000đ vào tổng tiền...”

- Definition of Done (Phần C): Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. DoD là bộ quy chuẩn chất lượng kỹ thuật, quy trình test và bàn giao chung (như review code, môi trường test, viết tài liệu), nó độc lập và không thay đổi theo các logic nghiệp vụ cụ thể của từng chức năng